ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год

**«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы»

«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации по

жилищно-коммунальному хозяйству

администрации МО Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

Стецюк В.В.

г. Приозерск

01.03.2022 г.

Ответственные исполнители:

начальник отдела коммунального хозяйства – Аристова О.Г.

тел. 8(81379)36-572, эл.почта: okhprioz@mail.ru

**ГОдовой отчет**

**О выполнении муниципальной программы**

**«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» в 2021 году

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Аристова Ольга Гаруновна – начальник отдела коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-572, okhprioz@mail.ru. |
| Отчетный год | 2021 |
| Дата составления отчета | март 2022 года |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Чирков А.П. – начальник ОКС  Комитет образования администрации, муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Антонова Т.А. - председатель комитета  Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Отдел формирования учета и использования объектов муниципальной собственности Колобылина М.С. - начальник отдела |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

**«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы»

Муниципальная программа **«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14 февраля 2020 года № 441.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 31 марта 2020 года № 1026, от 24 августа 2020 года № 2732, от 10 февраля 2021 года № 495, от 22 декабря 2021 года № 4556.

В рамках муниципальной программа **«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» (далее – Программа) заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 63 от 09.04.2021 г., а так же дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 1 от 19.10.2021 г. на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

В 2021 г. в Программу внесены следующие изменения:

- изменен «Ответственный исполнитель муниципальной программы»;

- изменен Раздел 4 «Финансирование программы»;

- изменено Приложение 1 к Программе «План реализации муниципальной программы»;

- изменено Приложение 2 к программе «Расходы на реализацию муниципальной программы»;

- изменен раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы».

Решением Совета депутатов от 30.12.2021 г. № 146 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2020 г. № 75 о бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», уточнены плановые финансовые лимиты по плановому мероприятию «Организация в печатных СМИ специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности», которые не отражены в муниципальной программе, в связи с ее завершением постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2021 года №4750.

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы».**

В 2021 году в соответствии с муниципальной программой были достигнуты следующие результаты.

**I. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2021 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог | Кол-во обращений | 7 | 7 | 100% |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог | % | 32 | 23,9 | 75% |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт | км | 15,3 | 1,23 | 8 % |

Обращения граждан на неудовлетворительное состояние дорог рассматривались только в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский МР ЛО, в т. ч. по Приозерскому городскому поселению.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое  исп. плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 2.1. | Оказание финансовой помощи бюджетам поселений по ремонту дорог местного значения |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения | 8554,7 | 5730,4 | 67% |

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2020 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчётный период | % выполнения |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП | Число лиц | 7 | 24 | 29% |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП | Число лиц | 85 | 164 | 52% |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП | Число детей | 0 | 0 | 100% |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог | Шт. | 5 | 5 | 100% |

За 12 месяцев 2021 года на территории Приозерского района зарегистрировано 13 (15,-2,-13,3%) к аналогичному периоду прошлого дорожно-транс­портных происшествий с участием несовершеннолетних.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2020 | +/- | % |
| Всего ДТП | 1023 | 872 | +151 | +17,3% |
| Погибло людей | 24 | 14 | +10 | +71,4 |
| Погибло детей | 0 | 4 | -4 | -100 |
| Ранено людей | 164 | 143 | +21 | +14,6 |
| Ранено детей  до 16 лет | 14 | 17 | -3 | -17,6 |
| Ранено детей  от 16 до 18 лет | 2 | 1 | +1 | +100 |

В других районах Ленинградской области и в городе Санкт-Петербурге детей и подростков – жителей и учащихся Приозерского района, не пострадало.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 3.1. | Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов, юных инспекторов движения на базе лагерей и оздоровительных учреждений района, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма и др.) | 48 | 41,4 | 86,25%,  Закупка оборудования для проведения фестиваля «Безопасное колесо» |
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 0 | 0 | 100%  Информация размещалась в общеобразовательных учреждениях, общественном транспорте |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозврацающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 0 | 0 | Световозвращающие приспособления получены безвозмездно от ГКУ «Ленавтодор» в запланированном количестве 80 штук. |
| 3.5 | Организация в печатных СМИ специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности | 0 | 0 | 100%  Информация размещалась в газете «Красная Звезда» |
|  | Итого | 48 | 41,4 | 86,25% |
|  | Всего по Программе | 8602,7 | 5771,8 | 67,1 % |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100 + 75+8+29+52+100+100)/7=66,3%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (66,3/67,1)\*100=98,8%

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Сумма неиспользованных денежных средств в части обязательств по содержанию и ремонту дорог перенесена на 2022г.

Начальник ОКХ О.Г.Аристова