#

# Администрация

# Приозерского муниципального района

# Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от « » 2023 г. №

О проведении месячника по благоустройству

на территории Приозерского городского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приозерского муниципального района Ленинградской области, в целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния Приозерского городского поселения, мест отдыха, территорий предприятий и учреждений независимо от форм собственности и привлечения жителей Приозерского городского поселения к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений, администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории Приозерского городского поселения в 2 этапа:

I этап **с 24 апреля по 08 мая 2022 года**.

II этап **с 11 мая по 31 мая 2022 года.**

2. Создать штаб по благоустройству Приозерского городского поселения (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории Приозерского городского поселения (Приложение №2).

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и муниципальных предприятий провести уборку во внутридворовых территориях г. Приозерска.

5. Рекомендовать муниципальным служащим, работникам предприятий и учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям и жителям г. Приозерска принять участие в уборке закрепленных за учреждениями, предприятиями и организациями территорий Приозерского городского поселения согласно плану уборки (Приложение №3).

6. Предложить руководителям предприятий, учреждений направлять отчет по форме о проведении общегородского субботника по факсу: 37-405 в день проведения субботника (приложение №4).

 7. Руководителям предприятий, учреждений, индивидуальным предпринимателям и гражданам направлять информацию о местах временного складирования мусора, убранного с общегородских территорий в период проведения субботников, по телефонам:

 8(81379)37-270, 36-286 (МП «ГЦУ»).

8. Отделу информационных технологий (Бекетову Д.Ф.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, организовать информирование населения о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации В.В. Стецюк

Согласовано:

Лист согласования прилагается

Водолазская Т.В.

8(81379)35-338

Разослано: дело - 1, ОГХ - 2, ОКХ – 1, отдел орг.работы - 1, МП «ГЦУ» - 1, УК - 5, ТСЖ - 3, ОИТ – в эл.виде.

Приложение №1

к постановлению администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от « » 2023 г. №

## С О С Т А В

штаба по благоустройству

Приозерского городского поселения

1. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству;

2. Начальник отдела коммунального хозяйства;

3. Начальник отдела организационной работы;

4. Главный специалист отдела городского хозяйства;

5. Ведущий специалист отдела городского хозяйства.

Приложение №2

к постановлению администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от « » 2023г. №

**План мероприятий по проведению месячника по благоустройству на территории Приозерского городского поселения в 2023 году.**

**I. Благоустройство.**

1. Уборка мусора, санитарная очистка и вырезка сухостоя, перестойных деревьев и деревьев – угроз на общегородских территориях и на обочинах автомобильных дорог общего пользования.
2. Покраска опор ЛЭП, барьерных ограждений, стоек дорожных знаков.
3. Ремонт и покраска остановочных комплексов.
4. Покраска бортового камня на пл. Ленина и автобусных остановках.
5. Побелка деревьев на общегородских территориях г. Приозерска.
6. Ремонт и покраска малых архитектурных форм.
7. Ремонт и частичная покраска детских игровых комплексов.
8. Озеленение общегородских территорий.

**II. Дорожная деятельность.**

1. Аварийно – ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Замена дорожных знаков, не соответствующих требованию ГОСТа.

3. Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги общего пользования.

Приложение №3

к постановлению администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от « » 2022 г. №

План уборки территории во время проведения общегородских субботников в 2023 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Организация | Территория уборки | Ответственные |
| 1 | Администрация МО ПМР | Комсомольский сквер | Аристова О.Г. |
| 2 | Отдел городского хозяйства администрации МО ПМР | о. Каменистый, территория городского пляжа | Багдасарьян М.А. |
| 3 | ООО «Энерго-Ресурс» | Бойлерная по ул. Гагарина, тепловые камеры, ул. Гагарина от ул. Калинина до ул. Ленина со стороны бойлерной | Сидоров М.В. |
| 4 | МКУК ПКЦ «Карнавал» | Лесопарковая зона возле МУК | Солодухин М.В. |
| 5 | Руководитель производственного управления Приозерского района ГУП «Леноблводоканал»  | Территория вокруг административных зданий и сооружений. Территория сквера у КНС – 2 и вдоль 2-х пешеходных дорожек до ж/д платформы в, прилегающие территории КНС – 1, 3, 4 до автодорог, проездов. | По согласованию |
| 6 | ТУ Приозерский район ЕИРЦ ЛО | Парковая зона возле ул. Горького, д. 32 до ул. Суворова | По согласованию |
| 7 | СОШ № 1 | Территория школы.Сквер между ДОУ № 5 и СОШ № 1 до ул. Ленина, территория за ограждением по периметру школы (до автодорог и проездов) вдоль ул. Северопарковой от ул. Ленинградской до проезда к ул. Северопарковой д. 3 и вдоль проезда до ЦДТ | Баркалова Н.В. |
| 8 | СОШ № 4 | Территория школы.Территория за ограждением по периметру школы (до автодорог и проездов) вдоль ул. Гастелло Парк им. 50- летия Октября от пешеходного перехода (ул. Калинина, д. 25) до ул. Чапаева | Кондакова И.П. |
| 9 | СОШ № 5 | Территория школы, парк «Маугли»Парк им. 50- летия Октября от ул. Красноармейской до пешеходного перехода (ул. Калинина, д. 25) | Мыльников В.Ю. |
| 10 | ЦДТ | Территория ЦДТ, между ЦДТ и СОШ № 1, территория за ограждением вдоль проезда от СОШ №1 до ул. Ленина | По согласованию |
| 11 | Приозерский политехнический колледж | Территория вокруг колледжа и общежития до проезжей части. Пустырь до ул. Калинина  | По согласованию |
| 12 | Филиал ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения» в Приозерском районе | Территория вокруг здания управления. ул. Красноармейская, д. 15-а, пустырь до ул. Красноармейская, д. 17, 19, 21, ул. Гоголя, д. 1. Территория социального центра для престарелых и инвалидов | Кузнецова В.Б. |
| 13 | **ГКУ «Центр занятости населения Приозерского района ЛО»** | Прилегающая территорияТерритория между ж/д путями и ж.д. по ул. Красноармейской, д. 3, корп. 2, 3 | По согласованию |
| 14 | ЗАГС | Прилегающая территорияТерритория между ж/д путями и ж.д. по ул. Красноармейской, д. 3, корп. 2, 3 | Пикалева И.А |
| 15 | ЦРБ | Внутри больничного комплекса до проезжей части по периметру ограждения | По согласованию |
| 16 | Приозерская городская прокуратура  | Территория вокруг здания до проезжей части | По согласованию |
| 17 | Приозерский городской суд | Территория вокруг здания до проезжей части | По согласованию |
| 18 | Приозерская дистанция пути ПЧ – 16 Окт. ж/д, ж/д станция | Территория вокруг зданий и сооружений предприятия. Привокзальный сквер возле ул. Привокзальная, д. 5.Территория ж/д станции до проезжей части и уреза воды (оз. Вуокса), ж/д пути в пределах полосы отвода | По согласованию |
| 19 | Управление Пенсионного фонда | От пл. Калинина до аэродрома по ул. Чапаева | По согласованию |
| 20 | Приозерский РЭС  | Территория предприятия до проезжей части, вокруг трансформаторных подстанций  | По согласованию |
| 21 | ОАО «Приозерский Хлебокомбинат» | Территория вокруг предприятия до проезжей части и парковка по ул. Кирова от ул. Жуковского до ул. Исполкомовской | По согласованию |
| 22 | Комитет образования, централизованная бухгалтерия | Лесопарковая зона по ул. Маяковского от стадиона до строительной площадки | По согласованию |
| 23 | Сбербанк России | Территория возле здания в границах ул. Красноармейской и ул. Маяковского, включая парковку | По согласованию |
| 24 | Казначейство | Внутренний двор до проезжей части и гаражей | По согласованию |
| 25 | ФГУП « Почта России» | По согласованию |
| 26 | Редакция газеты «Красная звезда» | От ул. Жуковского до ул. Советской д. 2 | По согласованию |
| 27 | Отдел по физ. культуре, спорту, туризму и молодежной политике | Территория от «Кирхи» до маг. «Ленвест» в границах ул. Ленинградской , ул. Маяковского и ул. Исполкомовской, территория городошного корта, территория площадки для большого тенниса, скейтбордная площадка | Плотникова Ю.С. |
| 28 | Приозерский бассейн | Прилегающая территория к зданию вокруг бассейна | Медведев М.В. |
| 29 | МБУ ФКС "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики",спортивно-оздоровительная организация | Территория между зданиями «СК Юность» и ул. Калинина, прилегающая территория к зданию по ул. Маяковского 25 | Солодухин С.В. |
| 30 | ОАО «Лесплитинвест» | Территория предприятия. Лесопарковая зона до ул. Заводской и от ул. Заводской до жилых домов  | По согласованию |
| 31 | ОАО «Приозерский ДОЗ» | Территория предприятия до проезжей части | По согласованию |
| 32 | Налоговая инспекция | Территория возле здания организации до проезжей части, пустырь по ул. Ленинградской от ул. Гагарина до детского сада №5 | По согласованию |
| 33 | Учреждения, расположенные в здании по ул. Калинина д. 51 | Территория парка у МУК КЦ «Карнавал»  | Руководители учреждений |
| 34 | Частные домовладения | Не менее 10 метров по периметру земельного участка | Домовладельцы, арендаторы |
| 35 | Учреждения, организации, предприятия независимо от форм собственности | Не менее 10 метров по периметру земельного участка | Владельцы, арендаторы |
| 36 | Управляющие компании, ТСЖ | Внутридомовые территории за границами 10 – ти метровой зоны | Руководители организаций |
| 37 | ГБУ ЛО СББЖ Приозерского района ЛО | Единая туристско-рекреационная парковая зона г. Приозерск, набережная р. Вуокса. | По согласованию |
| 38 | МКУ «ГО и ЧС» | Территория вокруг ведомственных гаражей | Тулачек К.М. |

Приложение №4

к постановлению администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от « » 2023 г. №

**НАПРАВЛЯТЬ ПО ФАКСУ: 37-405 (в день проведения субботника)**

**Форма отчета о проведении субботника**

Дата проведения субботника **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Организация (учреждение) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество участников субботника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Территория, которую убрали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место сбора мусора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ расшифровка фамилии

Лист согласования

К проекту постановления (распоряжения) от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 №\_\_\_\_\_\_\_\_

«О проведении месячника по благоустройству на территории Приозерского городского поселения»

Структурное подразделение отдел городского хозяйства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласующее лицо | Замечания  | Виза согласования(дата, подпись) |
| Отдел городского хозяйства |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2023 |
| Начальник отдела организационной работы Родионова Н.А. |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2023 |
| Юридический отдел |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2023 |

Исполнитель:

Ведущий специалист отдела городского хозяйства

Т.В. Водолазская

Телефон

8(81379)35-338