**Администрация**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 2023 года

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 4750 |

В целях приведения муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 г., утвержденной постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2021 г. № 4750, в соответствии с постановлением «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований Приозерское городское поселение и Приозерский муниципальный район Ленинградской области» от 10.11.2021 г. № 4008 (с изменениями от 07.10.2022 г. № 3558), постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2021 г. № 4130 (с изменениями от 07.10.2022 г. № 3559) «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Приозерского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с решением Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области № 234 от 16 мая 2023 года «О внесении изменений в решение от 20.12.2022 года № 215 «О бюджете Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с Перечнем муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 25 июля 2022 года № 2494, администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 г., утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 4750 следующие изменения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы графу «Участники муниципальной программы – ОГИБДД и ОМВД, судебные органы, подрядные организации, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции: «Участники муниципальной программы – отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения и отдел Министерства внутренних дел России, судебные органы, подрядные организации, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области».

1.2. В паспорте Муниципальной подпрограммы № 2 «Безопасность дорожного движения» графу «Участники муниципальной подпрограммы – ОГИБДД и ОМВД, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области, подрядные организации» изложить в следующей редакции: «Участники муниципальной подпрограммы – отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения и отдел Министерства внутренних дел России, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области, подрядные организации».

1.3. В паспорте Муниципальной программы удалить графу: «Соисполнитель муниципальной программы – Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области».

1.4. В паспорте Муниципальной программы Цель Муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, эффективного повышения жизненного и культурного уровня жителей Приозерского муниципального района, содействующего развитию экономики и решению социальных проблем».

1.5. Включить в Муниципальную программу Приложение 4: «Целевые показатели муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы».

1.6. Включить в Муниципальную программу Приложение 5: «Расходы на реализацию муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.Н. Соклаков

Согласовано:

Губанова Е.В.

Бойцова О.А.

Кокоулина О.Г.

Михалева И.Н.

Стецюк В.В.

Исп.: Павлова Г.А. 8-813-79-36-308

Разослано: дело - 2, ОЭП - 1, КФ - 1, ОКХ - 2, УЭР - 1.

Утвержден постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 2023 г. №

(Приложение 1)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2022-2024 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2024 г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Участники  муниципальной программы | отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения и отдел Министерства внутренних дел России, судебные органы, подрядные организации, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Цель  муниципальной программы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, эффективного повышения жизненного и культурного уровня жителей Приозерского муниципального района, содействующего развитию экономики и решению социальных проблем |
| Задачи  муниципальной программы | 1. Выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на автомобильных дорогах местного значения.  2. Осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района и его сокращение |
| Ожидаемые (конечные) результаты  реализации муниципальной программы | 1. Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 7,79 км.  2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, на 6,2 км.  3. Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 155 шт.  4. Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 42 шт. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Дорожная сеть».  2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» |
| Проекты,  реализуемые в рамках муниципальной программы | Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Дорожная сеть» (Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».  Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (Региональный проект «Безопасность дорожного движения») |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы: всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2024 г. в ценах соответствующих лет составит 16 682,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2022 г. – 7003,8 тыс. руб.;  2023 г. – 5359,2 тыс. руб.;  2024 г. – 4319,1 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. Общая характеристика, основные проблемы

и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Приозерского района, стоящих на балансе муниципальной собственности Приозерского муниципального района, 67,78 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 7,79 км.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования являются:

1) Отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах общего пользования местного значения.

2) Недостаточное финансирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3) Высокая аварийность на дорогах общего пользования местного значения и в целом на дорожной сети в Приозерском районе.

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

1) Несвоевременное оказание медицинской помощи.

2) Сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, дома и так далее.

3) Сдерживание развития производства и предпринимательства.

В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог.

В целях улучшения ситуации на улицах и дорогах Приозерского района необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и оказания помощи пострадавшим в ДТП.

При разработке Программы, совместно со специалистами Приозерского ДРСУ, отдела технического надзора за состоянием автомобильных дорог ГКУ «Ленавтодор», отдела ГИБДД ОМВД по Приозерскому району Ленинградской области, проведен анализ современного состояния дорожной сети муниципального образования с учётом требований по обеспечению безопасности дорожного движения, сформирован перечень дорог, планируемых к первоочередному ремонту.

Снижение уровня аварийности реально достижимо посредством обустройства улиц искусственным освещением, пешеходными дорожками, необходимым количеством дорожных знаков, дорожной разметкой, обучением главным образом детей основам безопасности дорожного движения с дошкольного возраста, контролем за скоростью движения автотранспорта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченного финансирования, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог, а так же обеспечение безопасности дорожного движения. Это возможно благодаря реализации данной программы.

Ответственное должностное лицо за реализацию мероприятий муниципальной программы – начальник отдела коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Цель программы:

– создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, эффективного повышения жизненного и культурного уровня жителей Приозерского муниципального района, содействующего развитию экономики и решению социальных проблем.

Приоритеты программы:

– достижение уровня удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и повышения уровня качества жизни населения;

– осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории Приозерского муниципального района и его сокращение.

Выполнение поставленной цели приведёт к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в Приозерском районе, ликвидации очагов аварийности и улучшению инженерного благоустройства дорожной сети.

3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий

Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Дорожная сеть» (Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»).

– в составе проекта реализуются мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (Региональный проект «Безопасность дорожного движения»):

– в составе проекта предусматривается реализация мероприятий по комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Приозерского муниципального района».

Утвержден постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 2023 г. №

(Приложение 2)

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы № 1

«Дорожная сеть»

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2024 г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Участники  муниципальной подпрограммы | Судебные органы, подрядные организации |
| Цель  муниципальной подпрограммы | Выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (мест концентраций аварийности) на автомобильных дорогах местного значения |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| Ожидаемые «конечные» результаты реализации муниципальной подпрограммы | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 7,79 км.  Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, на 6,2 км |
| Проекты,  реализуемые в рамках муниципальной подпрограммы | Мероприятия, направленные на реализацию Федерального проекта «Дорожная сеть» (Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»). |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы: всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2022-2024 г. в ценах соответствующих лет составит 16 538,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2022 г. – 6 958,8 тыс. руб.;  2023 г. – 5 311,2 тыс. руб.;  2024 г. – 4 268,1 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы: всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1.1. Обоснование целей, задач и ожидаемых результатов подпрограммы:

– при достижении основных цели, задач и ожидаемых результатов реализации муниципальной подпрограммы, достигается уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и повышения уровня качества жизни населения.

1.2. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы:

– мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

– мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Реализация данных мероприятий направлена на достижение показателей подпрограммы:

– уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 7,79 км;

– увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, на 6,2 км.

Данные мероприятия направлены на реализацию Федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Ленинградская область)», разработанного в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», которая доступна к ознакомлению в сети Интернет:

ссылка https://road.lenobl.ru/ru/deiatelnost/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-leningradskoj-oblasti-razvitie-avtomobilnyh/

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения подпрограммы.

Утвержден постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 2023 г. №

(Приложение 3)

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы № 2

«Безопасность дорожного движения»

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2024 г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Участники  муниципальной подпрограммы | отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения и отдел Министерства внутренних дел России, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области, подрядные организации |
| Цель  муниципальной подпрограммы | Осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района и его сокращение |
| Задачи  муниципальной подпрограммы | Сокращение количества регистрируемых дорожно-транспортных происшествий на территории Приозерского района  Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий |
| Ожидаемые «конечные» результаты реализации муниципальной подпрограммы | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 155 шт.  Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 42 шт. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной подпрограммы | Мероприятия, направленные на реализацию Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (Региональный проект «Безопасность дорожного движения») |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2022-2024 годы в ценах соответствующих лет составит 144,0 руб., в том числе по годам реализации:  2022 г. – 45,1 руб.;  2023 г. – 48,0 руб.;  2024 г. – 50,9 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы: всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

2.1. Обоснование целей, задач и ожидаемых результатов подпрограммы

При достижении основных целей, задач и ожидаемых результатов реализации муниципальной подпрограммы, ожидается снижение уровня травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

2.2. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы:

1. Проведение массовых мероприятий в общеобразовательных учреждениях по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

2. Проведение районных массовых мероприятий с участием детей (конкурсы, фестиваль «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов, юных инспекторов движения на базе лагерей и оздоровительных учреждений района, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма).

3. Разработка Программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.

Реализация данных мероприятий направлена на достижение показателей подпрограммы:

– снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 155 шт.;

– снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 42 шт.

4. Проведение, совместно с ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области, заседаний комиссии по безопасности дорожного движения в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области.

Утверждены постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 2023 г. №

(Приложение 4)

Целевые показатели

муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя на 2021 г. |
| По итогам первого года реализации | По итогам второго года реализации | По итогам третьего года реализации |  |
| 1. | Подпрограммы № 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км) | км | 1,59 | 3,2 | 3,0 | 2,2 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | – | 3,2 | 3,0 | 1,2 |
| 2. | Подпрограммы № 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | шт. | 750 | 700 | 650 | 805 |
| 2.2. | Общее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год (не более) | шт. | 100 | 90 | 80 | 122 |

Утверждены постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 2023 г. №

(Приложение 5)

Расходы на реализацию

муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| первый год реализации | второй год реализации | третий год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | |
|  | Всего: | 16 682,1 | 7 003,8 | 5 359,2 | 4 319,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 16 682,1 | 7 003,8 | 5 359,2 | 4 319,1 |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 | | | | |
|  | Всего: | 16 538,1 | 6 958,8 | 5 311,2 | 4 268,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 16 538,1 | 6 958,8 | 5 311,2 | 4 268,1 |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 | | | | |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: | 144,0 | 45,1 | 48,0 | 50,9 |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 144,0 | 45,1 | 48,0 | 50,9 |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |

Утвержден постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 2023 г. №

(Приложение 6)

План реализации муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области»**  **на 2022-2024 годы** | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, ОГИБДД и ОМВД, судебные органы, подрядные организации, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 7 003,8 | 7 003,8 | – | – | – |
| 2023 | 5 359,2 | 5 359,2 | – | – | – |
| 2024 | 4 319,1 | 4 319,1 | – | – | – |
| Итого по муниципальной программе | 2022-2024 | 16 682,1 | 16 682,1 | – | – | – |
| *Проектная часть* | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1**  **«Дорожная сеть»** | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, судебные органы, подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 6 958,8 | 6 958,8 | – | – | – |
| 2023 | 5 311,2 | 5 311,2 | – | – | – |
| 2024 | 4 268,1 | 4 268,1 | – | – | – |
| Итого по подпрограмме 1 | 2022-2024 | 16 538,1 | 16 538,1 | – | – | – |
| Мероприятия, направленные на реализацию  Федерального проекта «Дорожная сеть»  (Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | | | | | | | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Подрядные организации | 2022 | 6 958,8 | 6 958,8 | – | – | – |
| 2023 | 5 141,2 | 5 141,2 | – | – | – |
| 2024 | 4 268,1 | 4 268,1 | – | – | – |
| Ремонт гравийных автомобильных дорог общего пользования местного значения (подъезд к пос. Марьино, подъезд к пос. Бойцово, Мичуринское-Петриченко) | Подрядные организации | 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| Исполнение судебных решений, предписаний надзорных органов | Судебные органы | 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| Строительный, технический и авторский надзор | Подрядные организации, судебные органы | 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| Экспертиза проектно-сметной и сметной документации | Подрядные организации | 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| Разработка/актуализация проекта организации дорожного движения  автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области (ПОДД) | Подрядные организации | 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | 170,0 | 170,0 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
|  | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2**  **«Безопасность дорожного движения»** | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, ОГИБДД и ОМВД, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области, подрядные организации | 2022 | 45,1 | 45,1 | – | – | – |
| 2023 | 48,0 | 48,0 | – | – | – |
| 2024 | 50,9 | 50,9 | – | – | – |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 2022-2024 | 144,0 | 144,0 | – | – | – |
| Мероприятия, направленные на реализацию  Федерального проекта «Безопасность дорожного движения»  (Региональный проект «Безопасность дорожного движения») | | | | | | | |
| Разработка Программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | ОГИБДД и ОМВД | 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| 2022-2024 | – | – | – | – | – |
| Проведение массовых мероприятий в общеобразовательных учреждениях по профилактике дорожно-транспортного травматизма | ОГИБДД и ОМВД, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 45,1 | 45,1 | – | – | – |
| 2023 | 48,0 | 48,0 | – | – | – |
| 2024 | 50,9 | 50,9 | – | – | – |
| 2022-2024 | 144,0 | 144,0 | – | – | – |
| Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов, юных инспекторов движения на базе лагерей и оздоровительных учреждений района, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма и др.) | ОГИБДД и ОМВД, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области администрации | 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| 2022-2024 | – | – | – | – | – |
| Проведение совместно с ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области заседание комиссии по безопасности дорожного движения в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, ОГИБДД и ОМВД, подрядные организации | 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| 2022-2024 | – | – | – | – | – |

\* – По результатам государственной экспертизы

\*\* – расходы на реализацию Программы ежегодно уточняются при корректировке бюджета администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, а также с учетом изменения финансирования из федерального и областного бюджета.

\*\*\* – при увеличении ассигнования

Утверждена постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 2023 г. №

(Приложение 7)

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов

муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы/подпрограммы | Задача муниципальной программы/подпрограммы | Ожидаемый результат муниципальной программы/подпрограммы | Структурный элемент муниципальной программы/подпрограмма | Показатель муниципальной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 | | | | |
| Выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (мест концентраций аварийности) на автомобильных дорогах местного значения | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 7,79 км.  Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, на 6,2 км | Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Региональный проект «Дорожная сеть» (Ленинградская область) | 1.1. Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  1.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт |
|  |  | Подпрограмма 2 |  |  |
| Осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района и его сокращение | Сокращение количества регистрируемых дорожно-транспортных происшествий на территории Приозерского района  Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 155 шт.  Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 42 шт. | Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» (региональный проект «Безопасность дорожного движения») | 2.1. Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год  2.2. Общее количество дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими в год |

Утверждены постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 2023 г. №

(Приложение 8)

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | год | Значение показателей с начала календарного года.  Источники информации:  Поселения Приозерского муниципального района | до 30 января | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | год | Нарастающее значение показателей с начала календарного года.  Источники информации:  Поселения Приозерского муниципального района | до 30 января | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |
| 3. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | шт. | год | Значение показателей с начала календарного года.  Источник информации:  ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району ЛО | до 30 января | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |
| 4. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год (не более) | шт. | год | Значение показателей с начала календарного года.  Источник информации:  ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району ЛО | до 30 января | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |