ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2016 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году | Получено субсидий в 2016 году | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2016 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строитель- ной готов- ности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2016 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реконструкция системы водоснаабжения г.Приозерска (1-й этап) | 14 333 830,00 |  | 13 610 000,00 | 723 830,00 |  | 8 358 342.30 | ООО «СЗИ-Комплекс» | № 156/14 от 21.11.2014г | 14 333 586,13 |  | 8 845 068,28 |  | 8 358 342.30 | 486 725.98 |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г.Приозерска | 39 376 700,00 |  | 37 407 860,00 | 1 968 835,00 |  |  | ООО «СЗИ-Комплекс» | № 779 от 10.06.016г | 39 376 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение канализационной сети Заводской части г.Приозерска к центральной системе водоотведения г.Приозерска, в том числе проектно-изыскательские работы | 2 800 000.00 |  | 2 700 000.00 | 100 000.00 |  | 237 510.00 | ООО «Фасмер» | 234 от 29.12.2015г | 2 800 000.00 |  | 263 900,00 |  | 237 510.00 | 26 390.00 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 8 595 852 (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят два)  рубля 30 копеек подтверждаю.

Начальник ОГХ  администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО _______________________А.Р.Берстнев     «_____»_______________2016 год

Зам.председателя Комитета финансов МО Приозерский муниципальный район Лен.обл______________________Цветкова Е.Н.

Место печати