ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 12 МЕСЯЦЕВ  2015 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году | Получено субсидий в 2015 году | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2015 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строитель- ной готов- ности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реконструкция системы водоснаабжения г.Приозерска (1-й этап) | 68 412 223,32 |  | 64 902 223,32 | 3 510 000,00 |  | 61 349 240,75 | ООО «СЗИ-Комплекс» | № 156/14 от 21.11.2014г | 68 412 223,32 |  | 64 859 240,75 |  | 61 349 240,75 | 3 510 000,00 |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г.Приозерска, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 053 660. 81 |  | 968 566. 68 | 85 094. 13 |  | 968 566. 68 | ООО «ФинпроиИнжиниринг» | № 112 от 15.11.2013г | 1 053 660. 81 |  | 1 053 660,81 |  | 968 566. 68 | 85 094. 13 |  |  |
| Подключение канализационной сети Заводской части г.Приозерска к центральной системе водоотведения г.Приозерска, в том числе проектно-изыскательские работы | 200 000,00 |  | 190 000,00 | 10 000,00 |  |  | ООО «Фасмер» | 234 от 29.12.2015г | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 62 317 807,43 (Шестьдесят два миллиона триста семнадцать  тысяч восемьсот семь)  рублей 43 копейки подтверждаю.

Заместитель главы администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО _______________________Н.В.Глумилина     «_____»_______________2016 год

Зам.председателя Комитета финансов МО Приозерский муниципальный район Лен.обл______________________Цветкова Е.Н.

Место печати